## Slide 1
งานของผม
13RoH — สัปดาห์ที่ 6
28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026
นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer
Notes: สไลด์ชุดนี้พูดเฉพาะงานที่ผมทำเองในสัปดาห์ที่ 6 ตั้งแต่ลูปการเล่นทั้งด่าน ล็อบบี้แบบ 3 มิติ ร้านค้า กฎของไอเทม ไปจนถึงเครื่องมือสำหรับทดสอบ และบั๊กที่แก้

## Slide 2
สรุปงานของผมสัปดาห์นี้
จากเกมที่เข้าห้องได้ เป็นเกมที่เล่นครบหนึ่งด่าน มีล็อบบี้ให้ฝึก และมีเครื่องมือช่วยทดสอบ
21
Commit
15
สคริปต์ใหม่ที่เขียนเอง
~210
KB โค้ดในไฟล์ใหม่
7
ระบบใหม่ / ระบบที่ปรับใหญ่
1
ลูปการเล่นทั้งด่าน
นาฬิกา 00:00 – 07:00 บอร์ด Task ประตูทางออก และหน้าสรุปผล
2
เสียงพูด: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง
ตัดเสียงพัดลม/คีย์บอร์ด และวัดว่าผู้เล่นเสียงดังแค่ไหน (ให้ผีใช้)
3
ผีแบบออนไลน์กลับมาใช้ได้
กู้ระบบ Multiplayer ของผี และรวมฟีเจอร์ใหม่ของนนพัทธ์
4
ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า และจุดฝึก
เดินในล็อบบี้ ซื้อวิทยุ ฝึกมินิเกม กระดาน Ready/Start และเตะผู้เล่น
5
กฎของไอเทม + เครื่องมือทดสอบ
ของตกเมื่อตาย สำเนาสำรอง แผงโกง (F1) และโหมด Spectate
Notes: ภาพรวมก่อน สัปดาห์นี้ผม commit 21 ครั้ง เขียนสคริปต์ใหม่ 15 ไฟล์ ประมาณ 210 KB งานหลักแบ่งเป็น 5 ก้อน แล้วจะลงรายละเอียดทีละก้อน

## Slide 3
คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 5
ส่งเกมให้คนอื่นลองเล่น แล้วเก็บ Feedback
กำลังทำ
“ให้ส่งเกมให้คนอื่นทดลองเล่น และเก็บ Feedback จากผู้เล่น”
สถานะตอนนี้
ยังทดสอบเต็มรูปแบบไม่ได้ — เพื่อนที่จะมาเล่นยังไม่ว่าง
ได้ผลเบื้องต้นจากการลองให้เล่นแล้ว (ขวามือ)
เตรียมไว้แล้ว: ตัวเกมที่ Build แล้วให้เพื่อนเปิดเล่นได้เลย
เตรียมไว้แล้ว: โหมด Spectate ดูผู้ทดสอบเล่นได้โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้เล่น
Feedback ที่ได้แล้ว
ดูแค่ในล็อบบี้ ยังเข้าใจยากว่าต้องทำอะไร และอะไรคืออะไร
โซนจำลองในล็อบบี้ยังอธิบายไม่พอ
รสชาติป๊อปคอร์นไม่มีอะไรบอกว่าอันไหนคืออันไหน
ไม่มีภาษาไทยเลย
Notes: อาจารย์อยากเห็นการส่งเกมให้คนอื่นเล่นแล้วเก็บ Feedback ตอนนี้ยังทดสอบเต็มรูปแบบไม่ได้เพราะเพื่อนยังไม่ว่าง แต่ได้ Feedback เบื้องต้นแล้ว 4 ข้อ คือล็อบบี้ยังอธิบายไม่พอ รสชาติป๊อปคอร์นแยกไม่ออก และไม่มีภาษาไทย ฝั่งผมเตรียมตัวเกมที่ Build แล้ว และโหมด Spectate ไว้ดูผู้ทดสอบเล่นแล้ว

## Slide 4
1. ลูปการเล่นทั้งด่าน
29 – 30 ก.ย. — เริ่มด่าน ทำ Task หนี แล้วดูผล ครบในรอบเดียว
1
00:00 เริ่มคืน
นาฬิกาเดินในเกม 1 ชม. = 2.5 นาที (ตอนทดสอบตั้งให้สั้นลง)
2
ทำ Task ให้ครบ
2 โซน: บอร์ดป๊อปคอร์น 4 รายการ และบอร์ดตั๋ว 6 รายการ
3
06:00 ประตูเรืองแสง
เปิดเมื่อทุกโซนเสร็จ และถึง 06:00
4
06:00 – 07:00
ชั่วโมงสุดท้าย ผีออกล่า 07:00 ใครยังอยู่ข้างใน = ตาย
5
หน้าสรุปผล
หนีรอด / ตาย / ล้มกี่ครั้ง / Task / เงิน
เงินและหน้าสรุปผล
รอด: จำนวน Task ของตัวเอง × 10
ตาย: ได้ 10 เป็นค่าปลอบใจ พร้อมข้อความเสียใจด้วย
เงินนับขึ้นจาก 0 แล้วบันทึกลงเซฟครั้งเดียว
รายชื่อผู้เล่น: ยังเล่นอยู่ / หนีแล้ว / ตาย / ออกไป
หลังจบรอบของตัวเอง
คนที่จบแล้วคุยกันได้ (เสียงธรรมดา ไม่ 3D)
คนที่ยังเล่นอยู่ไม่ได้ยินคนที่จบแล้ว และกลับกัน
ผีไม่สนใจคนที่หนีแล้ว
แก้บั๊ก: ร่างคนที่หนีแล้วตกทะลุพื้น
ไฟล์: MatchDirector.cs, ZoneTaskList.cs, ExitPoint.cs, MatchHUD.cs, MatchResultsUI.cs · Tools › Pre-Thesis › Setup Gameplay Loop
Notes: ตอนนี้เล่นได้ครบหนึ่งด่านแล้ว เริ่ม 00:00 ทำ Task ให้ครบทั้ง 2 โซน พอถึง 06:00 ประตูจะเรืองแสง มีเวลาหนีอีก 1 ชั่วโมง ถ้า 07:00 ยังอยู่ข้างในก็ตาย จบแล้วมีหน้าสรุปผล รอดได้เงินตาม Task ตายได้ค่าปลอบใจ 10

## Slide 5
2. เสียงพูด: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง
29 ก.ย. — ไมค์ราคาถูกทำให้เสียงคีย์บอร์ดดังจนแถบไมค์ขึ้นแดง
1
ไมค์
อัดเสียง 48 kHz ทีละ 10 ms
2
ลดเสียงรบกวน
ตัดเสียงพัดลม / เสียงซ่า ที่ดังคงที่ (ลดได้ ~12 dB ตอนทดสอบ)
3
Noise Gate
เปิดเมื่อดังต่อเนื่อง 30 ms — เสียงคลิกคีย์บอร์ดสั้นกว่านั้นจึงไม่ผ่าน
4
มิเตอร์เสียง
MIC + GAME ส่งให้ Server ~10 ครั้ง/วินาที
5
ให้ผีใช้
ผีรู้ได้ว่าใคร “ดังเกินไป”
มิเตอร์ 2 แถบ
MIC: เสียงพูดจากไมค์จริง
GAME: เสียงในเกม เดิน 0.3 / วิ่ง 0.6 / วิทยุในกระเป๋า
เขียว → เหลือง → แดง พร้อมเส้นบอกระดับ “ดังเกินไป”
ลากย้ายตำแหน่งมิเตอร์บนจอได้
หน้าตั้งค่าแบบแท็บ
แท็บ: ทั่วไป / การแสดงผล / เสียง / ปุ่มควบคุม
เลือกไมค์, เปิด/ปิด ลดเสียงรบกวน และ Gate
ระดับ Gate ปรับได้ (ค่าเริ่มต้น −45 dB)
แผงทดสอบเสียง F8 มีเฉพาะ Development Build
ไฟล์: VoiceNoiseProcessor.cs, PlayerNoise.cs, NoiseMeterHUD.cs, SettingsPanel.cs, VoiceDebugOverlay.cs
Notes: เพื่อนใช้ไมค์ราคาถูก เสียงคีย์บอร์ดเลยดังจนแถบไมค์แดง ผมจึงทำระบบลดเสียงรบกวนกับ Noise Gate เสียงคลิกสั้นกว่า 30 ms จะไม่ผ่าน และทำมิเตอร์เสียง 2 แถบ ส่งค่าไปให้ Server เพื่อให้ผีรู้ว่าใครเสียงดังเกินไป

## Slide 6
3. ผีแบบออนไลน์กลับมาใช้ได้
1 ต.ค. — หลัง Pull ไฟล์ผีเวอร์ชันเก่า (เล่นคนเดียว) เข้ามาทับ
อาการที่เจอ (ทดสอบ 30 ก.ย.)
Client เห็นผี 2 ตัว และตัวหนึ่งไม่หายไป ขวางทาง
ไฟดับแค่ฝั่ง Host
ผีไม่ทำดาเมจ และไล่แค่ Host
วิธีแก้
กู้ระบบ Multiplayer ของผีจาก Week 4
ผีคิดบน Server เท่านั้น
ภาพตกใจแสดงเฉพาะคนที่โดน
สถานะไฟเหมือนกันทุกเครื่อง
รวมของใหม่ของนนพัทธ์
ในที่มืด เข้าใกล้ 3 ม. = ผีรู้ตัว
ในที่มืด เสียงดังเกินไป = ผีรู้ตัว (ทุกคน ไม่ใช่แค่คนเดียว)
ผีไม่ไล่คนที่หนีแล้ว และคนที่ล้มอยู่ (3 ต.ค.)
บทเรียน: ก่อนแก้ระบบไหน ต้องดูประวัติ Git ก่อนเสมอ — ไฟล์เก่าที่ Pull เข้ามาทับ ทำให้ระบบที่เคยทำเสร็จแล้วพังได้
ไฟล์: GhostManager.cs, TimedGhost.cs, Enemy_Abstract_Class.cs, PlayerRegistry.cs
Notes: วันที่ 30 ทดสอบแล้วผีพัง Client เห็นผี 2 ตัว ไฟดับแค่ Host และผีไม่ทำดาเมจ สาเหตุคือไฟล์ผีเวอร์ชันเล่นคนเดียวถูก Pull เข้ามาทับ ผมเลยกู้ระบบ Multiplayer ของ Week 4 กลับมา แล้วรวมฟีเจอร์ใหม่ของนนพัทธ์เข้าไปด้วย

## Slide 7
4. ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า และจุดฝึก
1 – 3 ต.ค. — ผู้เล่นมีตัวละครเดินในล็อบบี้ ก่อนเริ่มเกม
ร้านค้า
กด E ที่เคาน์เตอร์ เปิดหน้าซื้อของ
วิทยุราคา 100 — ไม่ได้ฟรีแล้ว
ซื้อแล้วได้ของในมือทันที
หักเงินจากเซฟของตัวเอง
จุดฝึกมินิเกม
ป๊อปคอร์น + เครื่องดื่ม และขายตั๋ว ของจริงจากด่าน
ฝึกแล้วไม่ได้เงิน และไม่โดนดาเมจ
ป้ายบอกวิธีเล่นแต่ละโซน
ป้ายใหม่: ผีมาใกล้ กด L ปิดไฟ
กระดานล็อบบี้
ลูกทีมกด E = Ready
Host กด E = Start
Host กด E ค้าง 1.5 วิ ที่ชื่อ = เตะ
ยังใช้ปุ่ม M ได้เหมือนเดิม
อื่น ๆ
ตั้งชื่อห้องได้ และค้นหาห้องด้วยชื่อใน Room Browser
คนที่ถูกเตะกลับเข้าห้องได้ · ปุ่ม Kick ในเมนู M ด้วย (กดยืนยัน 2 ครั้ง)
สร้างล็อบบี้ทั้งหมดได้จาก Editor (Tools › Pre-Thesis) — ตอนนี้ทีมแต่งฉากต่อเองแล้ว
ไฟล์: LobbyBuilder.cs, LobbyBoard.cs, ShopTerminal.cs, ShopUI.cs, OverlayPanels.cs, RoHRoomManager.cs
Notes: ล็อบบี้ไม่ได้เป็นแค่หน้าจออีกแล้ว ผู้เล่นมีตัวละครเดินได้ ซื้อวิทยุที่ร้านค้า ฝึกมินิเกมป๊อปคอร์นกับขายตั๋วแบบไม่เสียอะไร และมีกระดานให้กด Ready, Start หรือเตะผู้เล่น วันที่ 3 เพิ่มป้ายบอกให้กด L ปิดไฟเมื่อผีมาใกล้

## Slide 8
5. กฎของไอเทมและเซฟ
2 – 3 ต.ค. — ของมีค่า ต้องเสียได้ และส่งต่อให้เพื่อนได้
1
ซื้อในล็อบบี้
ไอเทมถาวร 1 ชิ้นต่อชนิดในเซฟ
2
พาเข้าด่าน
เริ่มด่านด้วยของไม่ซ้ำ (สูงสุด 1 ชิ้น/ชนิด)
3
ตาย
ของทุกชิ้นตกที่พื้น เพื่อนเก็บได้ — เราเสียของ
4
รอด
ของที่ถือออกมา = ของเรา (เก็บของเพื่อนได้)
สำเนาสำรอง (Spare)
ถือของซ้ำได้ ชิ้นที่ 2 เป็น SPARE ใช้ไม่ได้
มีไว้กด Q ทิ้งให้เพื่อนอย่างเดียว
กลับล็อบบี้แล้ว Spare ยังอยู่ ส่งคืนเพื่อนได้
เริ่มด่านใหม่ = เหลือ 1 ชิ้นต่อชนิด
ปิดช่องโหว่ (3 ต.ค.)
กด Leave / Alt-F4 กลางด่าน = เหมือนตาย เสียของที่พามา
ของของคนที่ออก ตกที่พื้นให้เพื่อนเก็บ
Host ออก / เน็ตหลุด / เกมเด้ง = ไม่เสียของ
ซื้อของที่ถืออยู่แล้วไม่ได้ (เคยเสียเงินฟรี)
ไฟล์: PlayerInventory.cs, PlayerItemThrow.cs, MatchResultsUI.cs, RoHRoomManager.cs, ShopUI.cs
Notes: ไอเทมถาวรมีได้ 1 ชิ้นต่อชนิดในเซฟ ถ้าตายของจะตกให้เพื่อนเก็บ ถ้ารอดของที่ถือออกมาเป็นของเรา ถือของซ้ำได้แต่ชิ้นที่สองเป็น Spare ใช้ไม่ได้ มีไว้ส่งให้เพื่อน และวันที่ 3 ปิดช่องโหว่ที่กดออกกลางเกมแล้วไม่เสียของ

## Slide 9
6. เครื่องมือสำหรับทดสอบ
2 – 3 ต.ค. — มีเฉพาะใน Development Build ไม่มีในตัวเกมจริง
แผงโกง (กด F1)
เงิน +100 / +1000, รีเซ็ตเซฟ, ให้วิทยุ
อมตะ, เติมเลือด, ล้ม, ตาย
บินทะลุกำแพง (Noclip)
เวลา +1 ชม., ทำบอร์ดครบ, เปิดประตูทันที
เปิด/ปิดไฟ, หยุดผี, วาร์ปไปหาผี, เห็นตำแหน่งผี
คำสั่งที่กระทบทุกคน ส่งให้ Server ตัดสิน
ใช้คำสั่งฝั่ง Server ได้เมื่อ Host เป็น Development Build
โหมด Spectate
ปุ่ม Spectate ใน Room Browser เข้าดูห้องได้แม้ห้องเต็มหรือกำลังเล่น
ไม่มีตัวละคร ไม่มีใครเห็น ผีไม่สนใจ
บินอิสระ หรือกด E / Q ตามผู้เล่น
กล้องตามผู้เล่นเองหลังเปลี่ยนฉาก
กดเมาส์ซ้ายค้างพูด: ผู้เล่นใกล้ ๆ ได้ยินแบบ 3D
ห้อง 6 คนรับ Spectate เพิ่มได้ 3 คน
ไฟล์: DevCheatPanel.cs, DevSpectatorCamera.cs, SpectatorSession.cs, RoomPasswordAuthenticator.cs, VoiceNetwork.cs
Notes: ทำเครื่องมือช่วยทดสอบ 2 อย่าง แผงโกงกด F1 ใช้ข้ามเวลา ทำบอร์ดครบ หรือหยุดผีเพื่อทดสอบเร็วขึ้น และโหมด Spectate เข้าไปดูเกมได้โดยไม่ต้องเป็นผู้เล่น ทั้งสองอย่างมีเฉพาะ Development Build

## Slide 10
บั๊กใหญ่ของสัปดาห์: ไมค์ทำเกมกระตุก
ทีมจัดเป็น Major Bug — เจอตอนตรวจโค้ดทั้งโปรเจค 2 ต.ค. แก้แล้ว
ผู้เล่นเจออะไร
ไม่มีไมค์ / ไมค์ถูก Windows บล็อก / แอปอื่นใช้ไมค์อยู่ → เกมกระตุกทั้งด่าน
มีไมค์ปกติก็ยังสะดุดเป็นพัก ๆ
สาเหตุ
เปิดไมค์ไม่ติด → ลองใหม่ทุกเฟรม (60+ ครั้ง/วินาที) และถาม Windows ทุกครั้ง
อ่านไมค์ทีไรสร้าง Array ใหม่ ~190 KB/วินาที → Garbage Collector หยุดเกม
วิธีแก้
ลองเปิดไมค์ใหม่ทุก 3 วินาที
อ่านไมค์ทีละ 256 ค่า ใช้ Buffer เดิมซ้ำ
ผล: ขยะหน่วยความจำ 0 byte ต่อเฟรม
60+ → 0.33
ครั้งที่ลองเปิดไมค์ / วินาที
~190 KB → 0
ขยะหน่วยความจำ / วินาที
Notes: บั๊กใหญ่ของสัปดาห์ ทีมจัดเป็น Major Bug ถ้าเครื่องไหนไม่มีไมค์หรือไมค์ถูกบล็อก เกมจะลองเปิดไมค์ใหม่ทุกเฟรม ทำให้กระตุกทั้งด่าน และการอ่านไมค์ยังสร้างขยะหน่วยความจำประมาณ 190 KB ต่อวินาที ผมแก้ให้ลองใหม่ทุก 3 วินาที และใช้ Buffer เดิมซ้ำ ตอนนี้ขยะเป็น 0 บทเรียนคือโค้ดที่รันทุกเฟรมห้ามสร้างหน่วยความจำใหม่ และห้ามเรียกฟังก์ชันช้าของระบบ

## Slide 11
ปัญหาอื่นที่เจอและวิธีแก้
หาสาเหตุให้เจอก่อน แล้วค่อยแก้
ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้
ถูกเตะแล้วตัวละครค้าง เข้าใหม่มีผู้เล่นซ้ำ | EOS ตัดการเชื่อมต่อแต่ไม่แจ้ง Mirror | แก้ EOS Transport ให้แจ้ง Mirror ทุกครั้ง
Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น แต่ได้ยินเสียง | Mirror ส่งของในฉากให้เฉพาะคนที่มีตัวละคร | ส่งของทั้งหมดให้ Spectate ตอนโหลดฉากเสร็จ
ร่างคนที่หนีแล้วตกทะลุพื้น | ปิด Collider ของร่างที่ยังมีแรงโน้มถ่วง | หยุดร่างไว้กับที่แทน
ผีตบคนที่ล้ม ไม่มีดาเมจ เสียรอบผีฟรี | ผีเช็คแค่คนตาย ไม่เช็คคนล้ม | ผีไม่ไล่ / ไม่ตบคนที่ล้ม
Host กด Start ตอนเพื่อนยังโหลดไม่เสร็จ เพื่อนหลุด | เช็คแค่คนที่มีที่นั่งแล้ว | รอทุกคนโหลดเสร็จก่อนถึงเริ่มได้
Build ไม่ผ่านหลัง Merge (script layout) | Unity ไม่ Compile ไฟล์ที่มาใหม่ | เปิดโปรเจคใหม่ให้ Compile ก่อน Build
Notes: ปัญหาอื่นที่แก้สัปดาห์นี้ ที่ยากคือถูกเตะแล้วตัวละครค้าง เพราะ EOS ไม่บอก Mirror ว่าตัดการเชื่อมต่อ และ Spectate มองไม่เห็นผู้เล่นเพราะ Mirror ส่งของในฉากให้เฉพาะคนที่มีตัวละคร

## Slide 12
Commit ของผมสัปดาห์นี้
28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026
29 ก.ย.
เสียง: มิเตอร์เสียง, ลดเสียงรบกวน + Gate, ตั้งค่าแบบแท็บ, F8
29 ก.ย.
ปรับเสียงรบกวน: Gate −45 dB, แถบ MIC +8 dB
29 ก.ย.
Prototype gameplay loop and match flow
30 ก.ย.
หลังจบด่าน: รายชื่อผู้เล่น, เสียงตอนจบ, แก้ตกทะลุพื้น, บอร์ดตั๋ว 6 บรรทัด
30 ก.ย.
Tune Cinema gameplay objectives and pacing
30 ก.ย.
Enable SSAO and clean URP settings
30 ก.ย.
ปรับบาลานซ์ Task (2 commit)
1 ต.ค.
Ghost: กู้ Multiplayer ของ Week 4 + รวมฟีเจอร์ของนนพัทธ์
1 ต.ค.
ล็อบบี้ 3 มิติ, ร้านค้า, จุดฝึก, ชื่อห้อง
1 ต.ค.
Lobby: สร้างจุดฝึกป๊อปคอร์นใหม่
1 ต.ค.
แก้แมทวิทยุ (สีม่วงใน Build)
2 ต.ค.
เตะผู้เล่น, ของตกเมื่อตาย, แก้หลุดตอนถูกเตะ (EOS)
2 ต.ค.
ปรับความยากสำหรับเทส
2 ต.ค.
แผงโกง F1, สำเนาสำรอง, แก้ร้านค้า/หยิบของ/เตะ
2 ต.ค.
Spectator + แก้บั๊ก (ออกกลางด่าน, ล้ม, ผี, ไมค์, ล็อบบี้)
2 ต.ค.
ใส่ Shop กลับ (หายตอนแก้บั๊กซื้อของ)
3 ต.ค.
ป้ายบอกวิธีกันผีไล่ (กด L)
3 ต.ค.
แก้ Spectate ไม่เห็นผู้เล่นที่เข้าก่อน
3 ต.ค.
แก้บั๊กโหมด Spectate
รวม 21 commit (ไม่นับ merge 2 ครั้ง) · ปรับบาลานซ์ Task นับเป็น 2 · มี 1 commit ชื่อ “.”
Notes: เอาไว้ตอบถ้าอาจารย์อยากเห็นหลักฐานว่าทำอะไรวันไหน

## Slide 13
สรุปงานทั้งหมดที่ผมทำสัปดาห์นี้
28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026
1
ลูปการเล่นทั้งด่าน
00:00 – 07:00, บอร์ด Task 2 โซน, ประตูทางออก, หน้าสรุปผลและเงิน
2
ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง
Noise Gate ตัดเสียงคีย์บอร์ด, มิเตอร์ MIC/GAME ให้ผีใช้, ตั้งค่าแบบแท็บ
3
ผีแบบออนไลน์
กู้ Multiplayer ของผี + รวมฟีเจอร์ของนนพัทธ์, ผีไม่ไล่คนที่ล้ม
4
ล็อบบี้ 3 มิติ
ร้านค้า, จุดฝึก, ป้ายวิธีเล่น, กระดาน Ready/Start, เตะผู้เล่น
5
กฎของไอเทมและเซฟ
ของตกเมื่อตาย, Spare ส่งให้เพื่อน, ออกกลางด่าน = เสียของ
6
เครื่องมือทดสอบ
แผงโกง F1 และโหมด Spectate (Development Build)
7
แก้บั๊ก
Major Bug ไมค์ทำเกมกระตุก, เตะแล้วค้าง, Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น
รวม 21 commit · 15 สคริปต์ใหม่ · ~210 KB · 7 ระบบใหม่ / ระบบที่ปรับใหญ่
Notes: สรุปงานทั้งหมดของผมสัปดาห์นี้ 7 ก้อน ตั้งแต่ลูปการเล่นทั้งด่าน ไปจนถึงเครื่องมือทดสอบและบั๊กที่แก้ ขอบคุณครับ