## Slide 1
13RoH
สรุปงาน Game Programming — สัปดาห์ที่ 7
5 – 10 ตุลาคม 2026
นำเสนอโดย นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer
Notes: แนะนำตัว บอกว่าสัปดาห์นี้เกมมืดจริงเมื่อไฟดับ มีไฟฉาย มีระบบสติ ความยากมีผลจริง และฝั่งอติโรจน์ทำระบบเสียงทั้งเกม สัญญาณเตือนผี และสวิตช์ไฟ

## Slide 2
2
ภาพรวมสัปดาห์นี้
ทีมโปรแกรม 2 คน — งานหลัก 7 ก้อน
5
Commit งานเกมของ Head Programmer
16
สคริปต์ใหม่ของ Head Programmer
7
Commit ของอติโรจน์
14
สคริปต์ใหม่ของอติโรจน์
1
ความมืด + ไฟฉาย + แบตเตอรี่
ไฟดับแล้วมืดจริง ไฟฉาย 2 แบบ ไฟล์ตั้งค่าให้ Designer
ก้องกิดากร
2
ความยากเปลี่ยน Task จริง
เป้าหมาย Task ตามความยากและจำนวนผู้เล่น + F2 / F3
ก้องกิดากร
3
ระบบสติ (Sanity)
หลอดสติ 3 ระดับ ตาม GDD ใหม่
ก้องกิดากร
4
ห้องเก็บของ + จุดเกิด + Editor ค้าง
แก้บั๊กซื้อของตอนช่องเต็ม และบั๊กใหญ่ Editor ค้าง
ก้องกิดากร
5
ระบบเสียงทั้งเกม
ตัวจัดการเสียง คลังเสียง เสียง UI และเสียงออนไลน์
อติโรจน์
6
สัญญาณเตือนผี + สวิตช์ไฟ
ผีเข้าใกล้ = ขอบจอมืด / สวิตช์เปิดปิดไฟอาคาร
อติโรจน์
7
เสียงในมินิเกม + ชุดตรวจสอบ
เสียงตักป๊อปคอร์น ออเดอร์ถูก / ผิด และชุดทดสอบ
อติโรจน์
Notes: สัปดาห์นี้ทีมโปรแกรมมี 2 คน งานแบ่งเป็น 7 ก้อน 4 ก้อนแรกเป็นงานผม 3 ก้อนหลังเป็นงานของอติโรจน์

## Slide 3
3
คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 6
Visual ของเกมยังช้าเกินไป และ Pillar ของเกมยังไม่ชัด
รับทราบ
“Visual ของเกมยังล่าช้าเกินไป และอยากให้กำหนด Pillar ของเกมให้ชัดเจนขึ้น”
ฝั่งโปรแกรมที่ช่วยเรื่องบรรยากาศสัปดาห์นี้
ไฟดับแล้วมืดจริง + หมอกดำ / แสงไฟฉายที่ทุกคนเห็น (ก้องกิดากร)
สติต่ำ: ขอบจอมืด และเห็นเพื่อนเป็นเงาผี (ก้องกิดากร)
ผีเข้าใกล้: ขอบจอมืด + มุมกล้องแคบลง / สวิตช์ไฟ (อติโรจน์)
Visual หลัก (โมเดล Texture ฉาก) เป็นงานฝ่ายศิลป์
Pillar ของเกม
ต้องกำหนดร่วมกันทั้งทีม (Design + Programming + Art)
ระบบสติสัปดาห์นี้ทำตาม GDD ฉบับใหม่ของทีม
Notes: อาจารย์ให้คำแนะนำ 2 เรื่อง คือ Visual ของเกมยังช้าเกินไป และให้กำหนด Pillar ของเกมให้ชัดขึ้น ฝั่งโปรแกรมสัปดาห์นี้ช่วยเรื่องบรรยากาศ คือความมืดจริง แสงไฟฉาย เอฟเฟกต์ตอนสติต่ำ สัญญาณเตือนผี และสวิตช์ไฟ ส่วน Visual หลักเป็นงานฝ่ายศิลป์ และ Pillar ต้องกำหนดร่วมกันทั้งทีม

## Slide 4
4
ความมืด + ไฟฉาย + แบตเตอรี่
เมื่อผีดับไฟ ผู้เล่นต้องใช้ไฟฉาย และต้องจัดการแบต
ก้องกิดากร
ความมืดเมื่อไฟดับ
หมอกดำ + แสงรอบตัวเล็กน้อย
มองเห็นแค่ ~6 เมตร
ปรับค่าได้ด้วยแถบเลื่อน และในแผงโกง F1
ไฟฉาย 2 แบบ
ฟรี: ระยะ 9 ม. แบต 45 วิ กด Space ชาร์จ
ซื้อ 150: ระยะ 20 ม. แบต 240 วิ กด R เปลี่ยนแบต
ทุกคนเห็นแสงของกันและกัน
แบตเตอรี่ (25)
ถือได้ 3 ก้อนในช่องเดียว
กด Q โยนทีละก้อน
ตาย = เสีย / รอด = เก็บไว้
ไฟล์ตั้งค่าสำหรับ Game Designer
Tools > Pre-Thesis > Designer Settings > Flashlight: ปรับราคา ระยะ ความสว่าง แบต ได้เองโดยไม่ต้องแก้โค้ด
ไฟล์เดียวเป็นแหล่งข้อมูลเดียว — ทุกเครื่องใช้ค่าเดียวกันเมื่อดึงงานล่าสุด
ไฟล์: DarknessController.cs, FlashlightController.cs, FlashlightHUD.cs, FlashlightVisual.cs, FlashlightTuning.cs, FlashlightSetup.cs
Notes: งานผม ไฟดับแล้วตอนนี้มืดจริง มองเห็นแค่ประมาณ 6 เมตร ไฟฉายมี 2 แบบ แบบฟรีต้องกด Space ชาร์จ แบบซื้อ 150 ใช้แบตเตอรี่ กด R เปลี่ยนแบต ทุกคนเห็นแสงของกันและกัน และตัวเลขทั้งหมดอยู่ในไฟล์ตั้งค่าที่ Game Designer ปรับเองได้

## Slide 5
5
ความยากเปลี่ยนเป้าหมาย Task จริง
ก่อนหน้านี้เลือก 13 Rules ก็ได้ Task เท่ากับ Easy
ก้องกิดากร
1
ค่าพื้นฐาน
ตั้งไว้ในแต่ละบรรทัดของบอร์ด
2
+ ตามความยาก
เพิ่มทุกบรรทัดตามระดับ
3
+ ตามจำนวนผู้เล่น
สุ่มเพิ่มบางบรรทัด มีเพดานต่อบอร์ด
ระดับ | + ต่อบรรทัด | + ต่อผู้เล่นที่เพิ่ม | เพดานต่อบอร์ด
Easy | 0 | 1 | 4
Normal | 2 | 2 | 4
Hard | 4 | 4 | 6
13 Rules | 4 | 4 | 6
กติกา
Server คำนวณ ทุกคนเห็นเท่ากัน / ความยากคุมแค่ “จำนวนผี” — ผีแต่ละตัวอ่านความยากเองได้
Development Build: F2 ค่าความยากของรอบนี้, F3 Task Timer (ซ่อนไว้ตอนเริ่ม)
ไฟล์: ZoneTaskList.cs, MatchDirector.cs, DifficultyProfile.cs, DifficultyDebugHUD.cs
Notes: ก่อนหน้านี้เลือก 13 Rules ก็ได้ Task เท่ากับ Easy ตอนนี้เป้าหมายแต่ละบรรทัดคือ ค่าพื้นฐาน บวกตามความยาก บวกค่าสุ่มตามจำนวนผู้เล่น Server คำนวณ ทุกคนเห็นเท่ากัน ความยากคุมแค่จำนวนผี และตอนทดสอบกด F2 ดูค่าความยาก F3 ดู Task Timer

## Slide 6
6
ระบบสติ (Sanity) ตาม GDD ใหม่
หลอดสติบนจอ ลดเมื่อเจอสิ่งน่ากลัว เพิ่มเมื่อสวดมนต์หรือกินขนม
ก้องกิดากร
สติลดเมื่อ
เห็นผี
อยู่คนเดียวในที่มืดเกิน 20 วินาที
ทำผิดกฎ (เตรียมช่องให้ระบบกฎ)
ความยากคูณอัตราการลด
สติเพิ่มเมื่อ
สวดมนต์ (กด H ค้าง): คนเดียว = ช้า
ถือหนังสือสวดมนต์ / พระเครื่อง / ไม้กางเขน = เร็ว
ไม่มีของ = สวดกับเพื่อน
กินขนม หรือป้อนให้เพื่อน
ออนไลน์
Server คิดค่าสติ ทุกคนเห็นตรงกัน
ไม่ทำงานในล็อบบี้
ไฟล์ตั้งค่าให้ Game Designer
1
ปกติ (> 60)
ไม่มีผล
2
หวาดกลัว (60 – 30)
ขอบจอมืด
3
สติแตก (30 – 0)
เห็นเพื่อนเป็นเงาผี / ฟื้นเลือดไม่ได้
4
สติ = 0
Jumpscare −5 HP (ค่าชั่วคราว)
ไฟล์: PlayerSanity.cs, SanityEffects.cs, SanitySettings.cs, SanitySetup.cs, ItemCatalog.cs, PlayerHealth.cs
Notes: ระบบสติตาม GDD ใหม่ สติลดเมื่อเห็นผี อยู่คนเดียวในที่มืด หรือทำผิดกฎ สติเพิ่มเมื่อสวดมนต์หรือกินขนม มี 3 ระดับ ยิ่งต่ำยิ่งเห็นภาพหลอน และสติ 0 จะโดน Jumpscare เสียเลือด 5 ซึ่งเป็นค่าชั่วคราว

## Slide 7
7
ห้องเก็บของ + จุดเกิด + ร้านค้า
เริ่มจากบั๊ก: ซื้อของตอนช่องเต็มแล้วของหาย
ก้องกิดากร
บั๊กที่เจอ
ซื้อตอนช่องเต็ม = ของไม่เข้ามือ ไม่ตกพื้น
ซื้อใหม่ก็ไม่ได้
สาเหตุ: เซฟว่ามีของแล้ว แต่ใส่ช่องไม่ได้
ห้องเก็บของ
มีห้องเดียว แต่ละคนเห็นแค่ของตัวเอง
กด E ที่ตู้ ย้ายของเข้า / ออก
เข้าด่านเอาไปแค่ของในช่อง
ของในห้องเก็บปลอดภัยแม้ตาย
อื่น ๆ
จุดเกิดล็อบบี้หาย → เครื่องมือสร้าง 6 จุด
ร้านค้าเลื่อนดูรายการได้
เมนู Tools ของทีมจัดเป็นหมวด
ไฟล์: PlayerInventory.cs, StorageUI.cs, StorageTerminal.cs, LobbyStorageSetup.cs, ShopUI.cs, PreThesisMenu.cs
Notes: ห้องเก็บของเริ่มจากบั๊ก ซื้อของตอนช่องเต็มแล้วของหาย ตอนนี้ของที่ใส่ไม่ได้จะไปอยู่ในห้องเก็บของ มีห้องเดียวแต่แต่ละคนเห็นแค่ของตัวเอง เข้าด่านเอาไปแค่ของในช่อง และทำเครื่องมือสร้างจุดเกิด 6 จุดในล็อบบี้ใหม่ ร้านค้าเลื่อนดูได้แล้ว และจัดเมนูเครื่องมือของทีมเป็นหมวด

## Slide 8
8
บั๊กใหญ่ของสัปดาห์: Unity Editor ค้าง
แก้แล้ว — ทีมกลับมาทดสอบใน Unity ได้
ก้องกิดากร
ทีมเจออะไร
Host กด Start รอบที่ 2 → Unity ค้างตลอด
เกมที่ Build แล้วไม่เป็น
ต้อง Build ใหม่ทุกครั้งเพื่อทดสอบ
สาเหตุ
ลบตัวละครในล็อบบี้ (ที่มีเสียง)
ในเฟรมเดียวกับที่เริ่มโหลดแผนที่
หาเจอด้วย FreezeProbe (เครื่องมือ log ที่เขียนเอง)
วิธีแก้
ลบตัวละครก่อน
รอ 2 เฟรม
ค่อยโหลดแผนที่
กันกด Start ซ้ำ
30 Build
Build ทดสอบที่ต้องทำเพราะบั๊กนี้
2 เฟรม
รอให้ลบตัวละครเสร็จ ก่อนโหลดแผนที่
ไฟล์: RoHRoomManager.cs, FreezeProbe.cs
Notes: บั๊กใหญ่ของสัปดาห์ Unity Editor ค้างเมื่อ Host กด Start รอบที่สอง ทำให้ทีมต้อง Build เกมใหม่ทุกครั้งที่จะทดสอบ ผมเขียนเครื่องมือ log ชื่อ FreezeProbe แล้วเจอว่าค้างตอนลบตัวละครในล็อบบี้ที่มีเสียง ในเฟรมเดียวกับที่เริ่มโหลดแผนที่ แก้โดยลบก่อน รอ 2 เฟรม แล้วค่อยโหลด

## Slide 9
9
ระบบเสียงทั้งเกม
ตัวจัดการเสียงตัวเดียว ใช้ได้ทุกฉาก และเล่นออนไลน์ได้
อติโรจน์
ตัวจัดการเสียง
สร้างครั้งเดียว อยู่ข้ามทุกฉาก
คลังเสียงที่เดียว: ชื่อ หมวด ความดัง ระยะ 3D
เล่นพร้อมกันได้ 24 เสียง เต็มแล้วแทนเสียงเก่าสุด
แยกหมวดเสียงตามหน้าตั้งค่า
เสียง UI + เมนูหลัก
ปุ่มในเมนูหลักทั้ง 26 ปุ่มมีเสียงคลิก / ชี้
ปุ่มในเมนู Esc มีเสียงคลิก
ไฟเมนูกะพริบตรงกับเสียงไฟช็อต
เสียงบรรยากาศ (Ambient)
ออนไลน์
Server สั่งเสียงในโลก → ทุกเครื่องได้ยินที่ตำแหน่งเดียวกัน
Client ขอเล่นเสียงเองไม่ได้ (กันโกง)
Host ใช้ทางรับเดียวกับเพื่อน ไม่เล่นซ้ำ 2 ครั้ง
ไฟล์: AudioManager.cs, SoundLibrary.cs, UISoundEmitter.cs, AmbientController.cs, AmbientZone.cs, NetworkAudioRelay.cs, NetworkSoundEmitter.cs
Notes: งานของอติโรจน์ ทำระบบเสียงทั้งเกม มีตัวจัดการเสียงตัวเดียวที่อยู่ข้ามทุกฉาก คลังเสียงที่เดียว ปุ่มในเมนูหลักทุกปุ่มมีเสียง ไฟในเมนูกะพริบตรงกับเสียง และเสียงในโลกเกมเล่นแบบออนไลน์ได้ โดย Server เป็นคนสั่ง ทุกคนได้ยินที่ตำแหน่งเดียวกัน

## Slide 10
10
สัญญาณเตือนผี + สวิตช์ไฟ
ผู้เล่นรู้ตัวก่อนผีมาถึง และเปิดไฟคืนเองได้
อติโรจน์
สัญญาณเตือนผี
ผีเข้าใกล้ (~5 ม.) หรือเข้าเขตอันตราย → ขอบจอมืด + มุมกล้องแคบลงเล็กน้อย (~1 วินาที)
Server ตัดสินว่าใครอยู่ในอันตราย ภาพเห็นเฉพาะคนนั้น
เว้น 3 วินาทีก่อนเตือนอีกครั้ง
สวิตช์ไฟ
สวิตช์ในแผนที่ กด E เปิด / ปิดไฟอาคาร
ใช้สถานะไฟเดียวกับที่ผีดับไฟ ทุกคนเห็นตรงกัน
สวิตช์เป็นสีแดงตอนไฟดับ
เสียงคลิกเฉพาะตอนผู้เล่นกด
ชุดตรวจสอบ
ชุดทดสอบสัญญาณเตือนผี (GhostWarningRegression) และระบบเสียงออนไลน์ (AudioNetworkChecks)
ไฟล์: GhostWarningSource.cs, PlayerGhostWarningController.cs, GhostWarningEffect.cs, LightSwitchInteractable.cs, LightSwitchSetup.cs
Notes: อติโรจน์ทำสัญญาณเตือนผี เมื่อผีเข้าใกล้หรือเข้าเขตอันตราย ขอบจอจะมืดและมุมกล้องแคบลงเล็กน้อย Server เป็นคนตัดสิน แต่ภาพเห็นเฉพาะคนนั้น และทำสวิตช์ไฟในแผนที่ ใช้สถานะไฟเดียวกับที่ผีดับไฟ ทุกคนเห็นตรงกัน

## Slide 11
11
เสียงในมินิเกม
ทำ Task แล้วได้ยินผลทันที
อติโรจน์
1
ตัก / ใส่รส
เสียงที่สถานี 3D เฉพาะงานที่ Server ยอมรับ
2
เสิร์ฟถูก
เสียงออเดอร์สำเร็จ
3
เสิร์ฟผิด
เสียงออเดอร์ผิด
4
ทางออก
เพิ่มเสียงไซเรนไว้ในคลังเสียง
ออนไลน์
หลายคนใช้สถานีเดียวกันพร้อมกันได้ เสียงแยกตามคน
Server ส่งเสียงสถานีให้ทุกเครื่อง — ทุกคนได้ยินตรงกัน
ปรับชุดทดสอบป๊อปคอร์น (PopcornRegressionRunner)
ไฟล์: PopcornNetSync.Audio.cs, PopcornStationAudio.cs, PopcornPreparation.cs, PopcornMinigameBootstrap.cs
Notes: อติโรจน์ใส่เสียงในมินิเกม เสียงตักและใส่รสป๊อปคอร์นที่สถานี เสียงออเดอร์ถูกและผิด เสียงสถานีเล่นเฉพาะงานที่ Server ยอมรับแล้ว ทุกคนได้ยินตรงกัน และเพิ่มเสียงไซเรนทางออกไว้ในคลังเสียง

## Slide 12
12
ปัญหาที่เจอและวิธีแก้
หาสาเหตุให้เจอก่อน แล้วค่อยแก้
ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้
Unity Editor ค้างตอนกด Start รอบ 2 | ลบตัวละครเฟรมเดียวกับที่เริ่มโหลดแผนที่ | ลบก่อน รอ 2 เฟรม แล้วค่อยโหลด
ไฟดับแล้วภาพแค่เป็นสีเทา | แสงสะท้อนจาก Skybox ยังสว่าง | แสงสะท้อนเหลือ 5% + หมอกดำ
ความยากไม่มีผลกับ Task | เป้าหมาย Task ไม่ได้อ่านค่าความยาก | ฐาน + ความยาก + จำนวนผู้เล่น
ซื้อของตอนช่องเต็ม ของหาย | เซฟว่ามีของ แต่ใส่ช่องไม่ได้ | ของไปอยู่ในห้องเก็บของ
จุดเกิดในล็อบบี้หาย | ถูกลบไปพร้อมล็อบบี้เก่า | เครื่องมือสร้างจุดเกิด 6 จุด
Notes: ปัญหาที่ทีมเจอสัปดาห์นี้ ที่ใหญ่ที่สุดคือ Unity Editor ค้าง ที่ทำให้ต้อง Build ทุกครั้ง แก้แล้ว ที่เหลือเป็นปัญหาที่เจอระหว่างทำระบบใหม่

## Slide 13
13
สรุปงาน Game Programming ทั้งหมดสัปดาห์นี้
5 – 10 ตุลาคม 2026
1
ความมืด + ไฟฉาย + แบตเตอรี่
มองเห็น ~6 ม., ไฟฉาย 2 แบบ, ไฟล์ตั้งค่าให้ Designer
ก้องกิดากร
2
ความยากเปลี่ยน Task จริง
ฐาน + ความยาก + จำนวนผู้เล่น, F2 / F3
ก้องกิดากร
3
ระบบสติ (Sanity)
3 ระดับ, สวดมนต์ / ขนม, สติ 0 = Jumpscare
ก้องกิดากร
4
ห้องเก็บของ + จุดเกิด + Editor ค้าง
แก้บั๊กซื้อของ, จุดเกิด 6 จุด, ทดสอบใน Unity ได้
ก้องกิดากร
5
ระบบเสียงทั้งเกม
ตัวจัดการเสียง, เสียง UI 26 ปุ่ม, เสียงออนไลน์
อติโรจน์
6
สัญญาณเตือนผี + สวิตช์ไฟ
ขอบจอมืดเมื่อผีใกล้, สวิตช์ไฟซิงก์ทุกคน
อติโรจน์
7
เสียงในมินิเกม + ชุดตรวจสอบ
ตักป๊อปคอร์น, ออเดอร์ถูก / ผิด, ชุดทดสอบ
อติโรจน์
Head Programmer 5 commit · 16 สคริปต์ใหม่ · อติโรจน์ 7 commit · 14 สคริปต์ใหม่
Notes: สรุปงานทั้งหมดของทีมโปรแกรมสัปดาห์นี้ ขอบคุณครับ