## Slide 1
13RoH
สรุปงาน Game Programming — สัปดาห์ที่ 5
21 – 27 กันยายน 2026
นำเสนอโดย นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer
Notes: แนะนำตัว บอกว่าสัปดาห์นี้งานโปรแกรมทำให้เกมเล่นออนไลน์ได้ครบตั้งแต่เปิดเกม และ Task ในโซนแรกเล่นได้มากขึ้น

## Slide 2
ภาพรวมสัปดาห์นี้
ทีมโปรแกรม 2 คน — งานหลัก 6 ก้อน
10
Commit ของ Head Programmer
8
Commit ของอติโรจน์ (+1 merge)
34
ไฟล์ใหม่ของ Head Programmer
3
เครื่องที่ทดสอบออนไลน์พร้อมกัน
1
เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า
ก้องกิดากร
2
ระบบเสียงพูดระยะใกล้แบบ 3D
ก้องกิดากร
3
วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie) และ Hotbar
ก้องกิดากร
4
มินิเกมขายตั๋ว
อติโรจน์
5
มินิเกมป๊อปคอร์นเวอร์ชันใหม่
อติโรจน์
6
ฉากเกมเพลย์ ผู้เล่น และชุดทดสอบอัตโนมัติ
อติโรจน์
Notes: บอกว่าสัปดาห์นี้แบ่งงานเป็น 6 ก้อน 3 ก้อนแรกเป็นงานผม 3 ก้อนหลังเป็นงานของอติโรจน์ จะได้ไม่สับสนตอนอธิบายสไลด์ถัดไป

## Slide 3
คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 4
ทำเสร็จแล้วในสัปดาห์นี้
ทีมโปรแกรม
“ให้ผู้เล่น 2 คนเล่นพร้อมกัน และทำ Task ด้วยกัน”
1
24 ก.ย.
ทดสอบออนไลน์ 2 คนด้วยตัวเกมที่ Build แล้ว (เปิดนอก Unity) เล่นพร้อมกันในด่านเดียวกัน
2
25 ก.ย.
ทดสอบเพิ่ม: 3 เครื่องออนไลน์พร้อมกัน และคุยกันด้วยระบบเสียงพูด
Notes: สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ขอให้เห็นผู้เล่น 2 คนเล่นพร้อมกัน วันที่ 24 เราทดสอบออนไลน์ 2 คนแล้ว วันที่ 25 ทดสอบเพิ่มเป็น 3 เครื่องพร้อมระบบเสียงพูด

## Slide 4
เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า
เปิดเกมแล้วสร้างห้อง หาห้อง และเข้าเล่นกับเพื่อนได้เอง
ก้องกิดากร
ทำอะไร
สร้างห้อง: เลือกแผนที่ ความยาก ผู้เล่น 1 – 6 คน ห้องสาธารณะหรือห้องส่วนตัวมีรหัสผ่าน
ค้นหาห้อง: แสดงห้องที่เปิดอยู่จริงบน EOS บอกว่าล็อก เต็ม หรือกำลังเล่น
เข้าห้องด่วน: เข้าห้องสาธารณะห้องแรกที่ว่าง
ห้องรอ: ผู้เล่นกด Ready แล้ว Host กด Start
เมนู Esc และการตั้งค่า: ความสว่าง เสียงแยก 4 หมวด เปลี่ยนปุ่มได้ กด Apply ถึงจะบันทึก
ทำไมถึงสำคัญ
เพื่อนเปิดตัวเกมที่ Build แล้วเข้าห้องได้เอง ไม่ต้องเปิด Unity
Host ตรวจรหัสผ่านหลังเชื่อมต่อ รหัสไม่ถูกเก็บไว้บน EOS
ออกจากห้องแล้วปิดห้อง EOS ด้วย ไม่มีห้องค้างในรายการ
เกมออนไลน์หยุดเวลาไม่ได้ — เมนู Esc จึงแค่ล็อกการควบคุมของเรา
สร้างเมนูทั้งหมดได้ในคลิกเดียวจาก Editor
ไฟล์: MainMenuController.cs, RoomBrowserPanel.cs, WaitingLobbyController.cs, RoomPasswordAuthenticator.cs, PauseMenuController.cs, SettingsPanel.cs
Notes: เน้นว่าตอนนี้เพื่อนเปิดตัวเกมแล้วเข้าห้องเล่นกันเองได้ ไม่ต้องเปิด Unity และเมนู Esc ไม่หยุดเกมเพราะเป็นเกมออนไลน์

## Slide 5
ระบบเสียงพูดระยะใกล้ (3D)
ได้ยินเพื่อนจากตำแหน่งที่เพื่อนยืนอยู่จริง
ก้องกิดากร
1
ไมค์เปิดตลอด
ปิดเฉพาะตอนเปิดเมนู Esc
2
บีบอัดเสียง
ส่งเฉพาะตอนที่พูด
3
Host ตัดสิน
ใครอยู่ใกล้พอ ใครมีวิทยุ
4
เล่นเสียง 3D
ดังออกมาจากปากตัวละคร
ระยะ 25 เมตร
เสียงเบาลงตามระยะ และแยกซ้าย-ขวาได้ เหมือนชีวิตจริง
~65 kbit/s
ต่อคนที่กำลังพูด ตอนเงียบไม่ส่งอะไรเลย
Server ตัดสิน
Client ที่ถูกแก้ไข โกงระยะหรือวิทยุไม่ได้
EOS SDK เวอร์ชันที่ใช้ไม่ส่งเสียงให้ตัวเกม จึงส่งเสียงผ่าน Mirror เอง · ไฟล์: VoiceNetwork.cs, VoiceCodec.cs, VoiceChatManager.cs, VoicePlayback.cs
Notes: ไมค์เปิดตลอดเพราะเป็นเกมสยองขวัญ ปิดได้เฉพาะตอนเปิดเมนู Esc ระบบเสียงของ Epic ส่งเสียงให้เกมไม่ได้ ผมเลยส่งเสียงผ่าน Mirror เอง Host เป็นคนตัดสินว่าใครได้ยิน แล้วเล่นเสียงแบบ 3D จากปากตัวละคร

## Slide 6
วิทยุสื่อสารและ Hotbar
คุยกับทีมได้ทุกระยะ แม้แยกกันไปทำ Task คนละที่
ก้องกิดากร
วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie)
ถือวิทยุในมือและเปิดเครื่อง แล้วกดเมาส์ซ้ายค้างเพื่อพูด
ทุกคนที่พกวิทยุที่เปิดอยู่จะได้ยิน ไม่จำกัดระยะ
มีเสียงฟิลเตอร์วิทยุ และเสียง “แกรก” ตอนกดพูด
เมาส์ขวา = เปิด/ปิดเครื่อง เปลี่ยนปุ่มได้ในหน้าตั้งค่า
Hotbar 4 ช่อง
1
ในมือ
2
กระเป๋า
3
กระเป๋า
4
กระเป๋า
ช่อง 1 = ของในมือ, ช่อง 2–4 = ของในกระเป๋า
เปลี่ยนด้วยปุ่ม 1–4 หรือลูกกลิ้งเมาส์
ของแต่ละชนิดมีได้ 1 ชิ้น
Server เป็นคนคุมข้อมูล (SyncList)
ไฟล์: WalkieTalkieController.cs, PlayerInventory.cs, HotbarHUD.cs, ItemCatalog.cs
Notes: เมื่อผู้เล่นแยกกันไปทำ Task คนละที่ ก็ยังคุยกันได้ด้วยวิทยุสื่อสาร ถือวิทยุในมือ เปิดเครื่อง แล้วกดเมาส์ซ้ายค้าง วิทยุอยู่ใน Hotbar ใหม่ 4 ช่อง

## Slide 7
มินิเกมขายตั๋ว
Ticket Zone — 23 ก.ย.
อติโรจน์
ทำอะไรได้แล้ว
ระบบขายตั๋ว และซิงก์ตั๋วใน Multiplayer
ปุ่มขายตั๋ว
วัสดุ (Material) แยกลูกค้าผีกับลูกค้ามนุษย์
ชุดทดสอบ Regression กันของเดิมพังเวลาแก้โค้ด
ไฟล์: TicketMinigame.cs, TicketNetSync.cs, TicketSellButton.cs
Notes: ให้เครดิตอติโรจน์ มินิเกมขายตั๋วซิงก์ใน Multiplayer แล้ว และมีชุดทดสอบกันของเดิมพัง

## Slide 8
มินิเกมป๊อปคอร์นเวอร์ชันใหม่
ปรับครั้งใหญ่ — 24 – 25 ก.ย.
อติโรจน์
1
หยิบภาชนะ
ถังป๊อปคอร์น หรือแก้วน้ำ
2
กด E ค้าง 3 วิ
ตักรส Cheese / BBQ / Paprika หรือกดน้ำ
3
เติม Ghost Favor
เฉพาะลูกค้าผี
4
เสิร์ฟ
ถูกได้แต้ม ผิดกับผีเสียเลือด
สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
สูตรป๊อปคอร์น ขั้นตอนเตรียม จุดบริการ และการซิงก์เครือข่าย
Highlight เส้นขอบสิ่งที่โต้ตอบได้ เวลามองไปที่วัตถุ
ระบบกู้คืน Ghost Favor และแก้การเกิดและรูปลักษณ์ของลูกค้า
ไฟล์: PopcornPreparation.cs, PopcornRecipe.cs, PopcornStation.cs, GhostFavorRecovery.cs, InteractionOutline.cs
Notes: เวอร์ชันแรกกดปุ่ม Make ก็ได้ของเลย เวอร์ชันนี้ต้องหยิบภาชนะ กด E ค้าง 3 วินาที และลูกค้าผีต้องเติม Ghost Favor ก่อนเสิร์ฟ เป็นงานของอติโรจน์

## Slide 9
ฉากเกมเพลย์ ผู้เล่น และชุดทดสอบ
Cinema_GamePlay — 24 – 25 ก.ย.
อติโรจน์
ฉากเกมเพลย์
แยก Gameplay ไปอยู่ใน Scene Cinema_GamePlay
เพิ่ม NavMesh และปรับ Build Settings
ปรับตำแหน่งการเกิดและองค์ประกอบในฉาก
ผู้เล่น
แก้ Animation และการเคลื่อนไหวของผู้เล่น
แก้บั๊กของผู้เล่นและฉากเพิ่มเติม
เพิ่มฟอนต์
ชุดทดสอบอัตโนมัติ
ทดสอบ Scene
ทดสอบลูกค้า
ทดสอบ Animation
ชุดทดสอบอัตโนมัติช่วยให้แก้โค้ดแล้วรู้ทันทีว่าของเดิมยังทำงาน
Notes: อติโรจน์แยกฉากเกมเพลย์ออกมาเป็น Cinema_GamePlay ใส่ NavMesh แก้ Animation ผู้เล่น และเพิ่มชุดทดสอบอัตโนมัติ

## Slide 10
ปัญหาที่เจอและวิธีแก้
หาสาเหตุให้เจอก่อน แล้วค่อยแก้
ก้องกิดากร
ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้
Unity ค้างตอน Host กดจบเกม | Host หยุดและโหลดเมนูในเฟรมเดียวกัน | หยุด Host ก่อน แล้วโหลดเมนูหลังจากนั้น 2 เฟรม
ระบบเสียง EOS เปิดไม่ติด | ขาดการตั้งค่าเสียงของ Windows (XAudio) | เพิ่มค่า XAudio และมีทางสำรองถ้าเปิดเสียงไม่ได้
ต่อกันได้ แต่ไม่มีใครได้ยินใคร | EOS SDK เวอร์ชันที่ใช้ไม่ส่งเสียงให้ตัวเกม | ส่งเสียงผ่าน Mirror เอง → ได้ทั้งเสียง 3D และวิทยุ
เสียงเบาและขาด ๆ หาย ๆ | ไมค์ USB เสียงเบา และจังหวะเน็ตไม่สม่ำเสมอ | Auto Gain, Jitter Buffer และเล่นเสียงแบบลื่น
ไฟล์ตั้งค่า ProBuilder พัง | Commit ไฟล์ขึ้นไปแค่บางบรรทัด | สร้างไฟล์ใหม่ และตั้งกติกาทีม: Commit ทั้งไฟล์
Notes: ปัญหาที่ยากที่สุดคือเสียง ต่อห้องเสียงได้แต่ไม่มีใครได้ยิน เพราะ SDK เวอร์ชันนี้ไม่ส่งเสียงให้เกม ผมเลยส่งเสียงผ่าน Mirror เอง ซึ่งทำให้ได้เสียง 3D และวิทยุด้วย

## Slide 11
สรุปงาน Game Programming ทั้งหมดสัปดาห์นี้
21 – 27 กันยายน 2026
1
เมนูหลักและระบบห้อง
ก้องกิดากร
สร้างห้อง / หาห้อง / เข้าห้องด่วน และห้องส่วนตัวที่ Host ตรวจรหัสผ่าน
2
ห้องรอ เมนู Esc และการตั้งค่า
ก้องกิดากร
Ready / Start, End match ของ Host, ความสว่าง, เสียงแยก 4 หมวด
3
เสียงพูด 3D
ก้องกิดากร
ไมค์เปิดตลอด ได้ยินตามระยะ 25 เมตร และ Server เป็นคนตัดสิน
4
วิทยุสื่อสาร + Hotbar
ก้องกิดากร
คุยได้ไม่จำกัดระยะ, Hotbar 4 ช่อง, เปลี่ยนปุ่มได้
5
มินิเกมขายตั๋ว
อติโรจน์
ขายตั๋วและซิงก์ใน Multiplayer พร้อมชุดทดสอบ Regression
6
มินิเกมป๊อปคอร์นเวอร์ชันใหม่
อติโรจน์
สูตร ขั้นตอนเตรียม จุดบริการ Highlight และ Ghost Favor
7
ฉากเกมเพลย์และผู้เล่น
อติโรจน์
แยก Cinema_GamePlay, NavMesh, ตำแหน่งเกิด, Animation และชุดทดสอบ
8
ทดสอบออนไลน์
ทีมโปรแกรม
ทดสอบ 2 คนตามที่อาจารย์ขอ และ 3 เครื่องพร้อมกัน
Head Programmer 10 commit · อติโรจน์ 8 commit + 1 merge
Notes: ไล่ทีละข้อสั้น ๆ พร้อมบอกชื่อคนทำ