## Slide 1
งานของผม
13RoH — สัปดาห์ที่ 5
21 – 27 กันยายน 2026
นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer
Notes: สไลด์ชุดนี้พูดเฉพาะงานที่ผมทำเองในสัปดาห์ที่ 5 ตั้งแต่ระบบเมนูและห้อง ไปจนถึงระบบเสียงพูดและวิทยุสื่อสาร

## Slide 2
สรุปงานของผมสัปดาห์นี้
เปลี่ยนจากเกมที่เปิดทดสอบในเครื่อง เป็นเกมออนไลน์ที่สร้างห้อง เข้าห้อง และคุยกันได้จริง
10
Commit
34
ไฟล์ใหม่ที่เขียนเอง
~243
KB โค้ดที่เขียนเพิ่ม
6
ระบบใหม่ที่ผู้เล่นใช้ได้
1
เมนูหลักและระบบห้อง — สร้างห้อง ค้นหาห้อง เข้าห้องด่วน และห้องมีรหัสผ่าน
2
ห้องรอ (Lobby), เมนู Esc และหน้าตั้งค่า
3
ระบบเสียงพูดระยะใกล้แบบ 3D
4
วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie) และ Hotbar 4 ช่อง
5
ทดสอบออนไลน์ 2 คนตามที่อาจารย์ขอ และทดสอบเสียง 3 เครื่องพร้อมกัน
Notes: บอกภาพรวมก่อน สัปดาห์นี้ผม commit 10 ครั้ง เขียนไฟล์ใหม่ 34 ไฟล์ ได้ระบบใหม่ 6 ระบบ แล้วค่อยลงรายละเอียดทีละระบบ

## Slide 3
คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 4
ทำเสร็จแล้วในสัปดาห์นี้
“ให้ผู้เล่น 2 คนเล่นพร้อมกัน และทำ Task ด้วยกัน”
1
24 ก.ย.
ทดสอบออนไลน์ 2 คนด้วยตัวเกมที่ Build แล้ว (เปิดนอก Unity) เล่นพร้อมกันในด่านเดียวกัน
2
25 ก.ย.
ทดสอบเพิ่ม: 3 เครื่องออนไลน์พร้อมกัน และคุยกันด้วยระบบเสียงพูด
Notes: สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ขอให้เห็นผู้เล่น 2 คนเล่นพร้อมกันและทำ Task ด้วยกัน วันที่ 24 เราทดสอบออนไลน์ 2 คนแล้ว วันที่ 25 ทดสอบเพิ่มเป็น 3 เครื่องพร้อมระบบเสียงพูด

## Slide 4
1. เมนูหลักและระบบห้อง
ผู้เล่นสร้างห้อง หาห้อง และเข้าห้องได้เอง
สร้างห้อง (Create Room)
เลือกแผนที่และระดับความยาก
ผู้เล่น 1 – 6 คน
ห้องสาธารณะ หรือห้องส่วนตัวมีรหัสผ่าน
ค้นหาห้อง (Room Browser)
แสดงห้องที่เปิดอยู่จริงบน EOS
บอกว่าห้องล็อก เต็ม หรือกำลังเล่น
ห้องส่วนตัวจะถามรหัสผ่าน
เข้าห้องด่วน (Quick Join)
เข้าห้องสาธารณะห้องแรกที่ว่าง
กดครั้งเดียว ไม่ต้องค้นหา
ความปลอดภัยของห้อง (RoomPasswordAuthenticator)
Host เป็นคนตรวจรหัสผ่านหลังผู้เล่นเชื่อมต่อ — รหัสผ่านไม่ถูกเก็บไว้บน EOS
แจ้งเหตุผลชัดเจนเมื่อเข้าไม่ได้: รหัสผ่านผิด / ห้องเต็ม / เกมเริ่มไปแล้ว
สร้างเมนูทั้งหมดได้ในคลิกเดียว: Tools › Pre-Thesis › Build Main Menu + Lobby
Notes: Host สร้างห้องได้ เลือกแผนที่ ความยาก จำนวนคน และตั้งรหัสผ่าน Room Browser แสดงห้องจริงจาก EOS Quick Join เข้าห้องว่างห้องแรก ส่วนรหัสผ่าน Host เป็นคนตรวจ ไม่ได้เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Epic

## Slide 5
2. ห้องรอ, เมนู Esc และการตั้งค่า
รวมตัวก่อนเริ่มเกม และหยุดพักได้โดยไม่ทำให้เพื่อนหยุดเล่น
ห้องรอ (Lobby)
ที่นั่งแต่ละที่แสดงชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นกด Ready แล้ว Host กด Start
ออกจากห้อง = ปิดห้อง EOS ด้วย ไม่มีห้องค้างในรายการ
เมนู Esc (ในเกม)
Resume / Settings / Leave match
Host เห็นปุ่ม End match พร้อมหน้ายืนยัน
เกมไม่หยุด (เล่นออนไลน์) แค่ล็อกการควบคุมของเรา
ปิดไมค์ระหว่างเปิดเมนู
การตั้งค่า (Settings)
ชื่อ, ความไวเมาส์, ความสว่าง, จอเต็ม, ความละเอียด
เสียงแยก 4 หมวด: Master / Music / SFX / Ambient
เปลี่ยนปุ่มวิทยุสื่อสารได้
กด Apply ถึงจะบันทึก กด Back = ยกเลิก
Notes: ในห้องรอ ผู้เล่นกด Ready แล้ว Host กด Start เกมจะไม่เริ่มเอง ในเกมกด Esc ได้ แต่เกมไม่หยุดเพราะเป็นออนไลน์ แค่ล็อกการควบคุมของเราและปิดไมค์ หน้าตั้งค่ามีความสว่าง เสียงแยก 4 หมวด และต้องกด Apply ก่อนถึงจะมีผล

## Slide 6
3. ระบบเสียงพูดระยะใกล้ (Proximity Voice)
ได้ยินเพื่อนจากตำแหน่งที่เพื่อนยืนอยู่จริง แบบ 3D
1
ไมค์เปิดตลอด
ปิดเฉพาะตอนเปิดเมนู Esc
2
บีบอัดเสียง
ส่งเฉพาะตอนที่พูด
3
Host ตัดสิน
ใครอยู่ใกล้พอ ใครมีวิทยุ
4
เล่นเสียง 3D
ดังออกมาจากปากตัวละคร
ระยะ 25 เมตร
เสียงเบาลงตามระยะ และแยกซ้าย-ขวาได้ เหมือนชีวิตจริง
~65 kbit/s
ต่อคนที่กำลังพูด ตอนเงียบไม่ส่งอะไรเลย
Server ตัดสิน
Client ที่ถูกแก้ไข โกงระยะหรือวิทยุไม่ได้
มีหน้าต่างทดสอบเสียง (กด F8) ดูระดับไมค์และจำนวนข้อมูลเสียงที่ส่ง/รับได้ทันที
Notes: ไมค์เปิดตลอดเพราะเป็นเกมสยองขวัญ ปิดได้เฉพาะตอนเปิดเมนู Esc เสียงถูกบีบอัดและส่งเฉพาะตอนพูด Host เป็นคนตัดสินว่าใครได้ยิน แล้วเล่นเสียงแบบ 3D จากปากตัวละคร ได้ยินไกลสุด 25 เมตร

## Slide 7
4. วิทยุสื่อสารและ Hotbar
คุยกับทีมได้ทุกระยะ แม้แยกกันไปทำ Task คนละที่
วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie)
ถือวิทยุในมือและเปิดเครื่อง แล้วกดเมาส์ซ้ายค้างเพื่อพูด
ทุกคนที่พกวิทยุที่เปิดอยู่จะได้ยิน ไม่จำกัดระยะ
มีเสียงฟิลเตอร์วิทยุ และเสียง “แกรก” ตอนกดพูด
เมาส์ขวา = เปิด/ปิดเครื่อง เปลี่ยนปุ่มได้ในหน้าตั้งค่า
Hotbar 4 ช่อง
1
ในมือ
2
กระเป๋า
3
กระเป๋า
4
กระเป๋า
ช่อง 1 = ของในมือ, ช่อง 2–4 = ของในกระเป๋า
เปลี่ยนด้วยปุ่ม 1–4 หรือลูกกลิ้งเมาส์
ของแต่ละชนิดมีได้ 1 ชิ้น
Server เป็นคนคุมข้อมูล (SyncList)
Notes: เมื่อผู้เล่นแยกกันไปทำ Task คนละที่ ก็ยังคุยกันได้ด้วยวิทยุสื่อสาร ถือวิทยุในมือ เปิดเครื่อง แล้วกดเมาส์ซ้ายค้าง ทุกคนที่พกวิทยุที่เปิดอยู่จะได้ยินไม่จำกัดระยะ วิทยุอยู่ใน Hotbar ใหม่ 4 ช่อง ช่องแรกคือของในมือ อีก 3 ช่องคือกระเป๋า

## Slide 8
5. ปัญหาที่เจอและวิธีแก้
หาสาเหตุให้เจอก่อน แล้วค่อยแก้
ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้
Unity ค้างตอน Host กดจบเกม | Host หยุดและโหลดเมนูในเฟรมเดียวกัน | หยุด Host ก่อน แล้วโหลดเมนูหลังจากนั้น 2 เฟรม
ระบบเสียง EOS เปิดไม่ติด | ขาดการตั้งค่าเสียงของ Windows (XAudio) | เพิ่มค่า XAudio และมีทางสำรองถ้าเปิดเสียงไม่ได้
ต่อกันได้ แต่ไม่มีใครได้ยินใคร | EOS SDK เวอร์ชันที่ใช้ไม่ส่งเสียงให้ตัวเกม | ส่งเสียงผ่าน Mirror เอง → ได้ทั้งเสียง 3D และวิทยุ
เสียงเบาและขาด ๆ หาย ๆ | ไมค์ USB เสียงเบา และจังหวะเน็ตไม่สม่ำเสมอ | Auto Gain, Jitter Buffer และเล่นเสียงแบบลื่น
ไฟล์ตั้งค่า ProBuilder พัง | Commit ไฟล์ขึ้นไปแค่บางบรรทัด | สร้างไฟล์ใหม่ และตั้งกติกาทีม: Commit ทั้งไฟล์
Notes: ปัญหาที่ยากที่สุดของสัปดาห์ Unity ค้างตอนจบเกม ผมไล่ log ทีละขั้นจนเจอว่า Host หยุดและโหลดเมนูในเฟรมเดียวกัน ส่วนเสียง EOS ต่อได้แต่ไม่มีใครได้ยิน เพราะ SDK เวอร์ชันนี้ไม่ส่งเสียงให้เกม ผมเลยส่งเสียงผ่าน Mirror เอง ซึ่งทำให้ได้เสียง 3D และวิทยุด้วย

## Slide 9
Commit ของผมสัปดาห์นี้
21 – 27 กันยายน 2026
24 ก.ย.
เพิ่มระบบล็อบบี้สำหรับผู้เล่นหลายคน ระบบยืนยันตัวตนเข้าห้อง และ UI เมนูหลัก
24 ก.ย.
ฉากห้องพักรอ (Waiting Lobby), แก้ไขเมนู, ตั้งค่า Git ignore build
24 ก.ย.
ปุ่ม Esc, ความสว่าง, หมวดหมู่เสียง
24 ก.ย.
แก้ไขปัญหาเกมค้างเมื่อเปิดเมนู Esc, ระบบรายงานในโซน (Ticket Zone), ระดับความยาก Ghost, เครื่องมือตั้งค่า MatchDirector
25 ก.ย.
ระบบแชทด้วยเสียง + วิทยุสื่อสาร, Hotbar 4 ช่อง, ปรับแต่งปุ่มควบคุมได้, มี MatchDirector ในฉาก
25 ก.ย.
Add EOS voice fallback and XAudio detection
25 ก.ย.
Add voice debug panel, mic capture & EOS fixes
25 ก.ย.
Improve voice audio pipeline and AGC
25 ก.ย.
เพิ่มระบบเสียง Mirror และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงของ EOS
25 ก.ย.
Change Layer of Wall to Wall
Notes: เอาไว้ตอบถ้าอาจารย์อยากเห็นหลักฐานว่าทำอะไรวันไหน

## Slide 10
สรุปงานทั้งหมดที่ผมทำสัปดาห์นี้
21 – 27 กันยายน 2026
1
เมนูหลักและระบบห้อง
สร้างห้อง / ค้นหาห้อง / เข้าห้องด่วน และห้องส่วนตัวที่ Host ตรวจรหัสผ่าน
2
ห้องรอ (Lobby)
Ready / Start และออกจากห้องแล้วปิดห้อง EOS ไม่มีห้องค้าง
3
เมนู Esc และการตั้งค่า
End match ของ Host, ความสว่าง, เสียงแยก 4 หมวด, ปุ่ม Apply
4
เสียงพูด 3D
ไมค์เปิดตลอด ได้ยินตามระยะ 25 เมตร และ Server เป็นคนตัดสิน
5
วิทยุสื่อสาร + Hotbar
คุยได้ไม่จำกัดระยะ, Hotbar 4 ช่อง, เปลี่ยนปุ่มได้
6
แก้บั๊กและทดสอบออนไลน์
แก้ Unity ค้างตอนจบเกม, ทดสอบ 2 คนตามที่อาจารย์ขอ และ 3 เครื่องพร้อมกัน
รวม 10 commit · 34 ไฟล์ใหม่ · ~243 KB · 6 ระบบใหม่
Notes: ไล่ทีละข้อสั้น ๆ ไม่ต้องลงรายละเอียด เพราะอธิบายไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้า