## Slide 1
13RoH
สรุปงาน Game Programming — สัปดาห์ที่ 6
28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2026
นำเสนอโดย นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer
Notes: แนะนำตัว บอกว่าสัปดาห์นี้เกมเล่นได้ครบหนึ่งด่านแล้ว มีล็อบบี้ 3 มิติให้ฝึก มินิเกมและตัวละครสมบูรณ์ขึ้น และผีตัวใหม่ที่จุดขายตั๋วเล่นออนไลน์ได้

## Slide 2
ภาพรวมสัปดาห์นี้
ทีมโปรแกรม 2 คน — งานหลัก 7 ก้อน
21
Commit ของ Head Programmer
15
สคริปต์ใหม่ของ Head Programmer
6
งานของอติโรจน์
1
งานของนนพัทธ์
1
ลูปการเล่นทั้งด่าน + หน้าสรุปผล
ก้องกิดากร
2
ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า กฎไอเทม และเครื่องมือทดสอบ
ก้องกิดากร
3
เสียง: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์ และกู้ผีออนไลน์
ก้องกิดากร
4
ตัวละคร: อนิเมชัน เสียงฝีเท้า และการลอบเดิน
อติโรจน์
5
ชุบเพื่อน + มินิเกมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม
อติโรจน์
6
ไอเทม การโยน และชุดตรวจสอบ
อติโรจน์
7
ผีลงโทษที่จุดขายตั๋ว (ออนไลน์)
นนพัทธ์
Notes: สัปดาห์นี้ทีมโปรแกรมมี 2 คน งานแบ่งเป็น 7 ก้อน 3 ก้อนแรกเป็นงานผม 3 ก้อนถัดมาเป็นงานของอติโรจน์ และก้อนสุดท้ายเป็นสคริปต์ผีของนนพัทธ์

## Slide 3
คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 5
ส่งเกมให้คนอื่นลองเล่น แล้วเก็บ Feedback
กำลังทำ
“ให้ส่งเกมให้คนอื่นทดลองเล่น และเก็บ Feedback จากผู้เล่น”
สถานะตอนนี้
ยังทดสอบเต็มรูปแบบไม่ได้ — เพื่อนที่จะมาเล่นยังไม่ว่าง
ได้ผลเบื้องต้นจากการลองให้เล่นแล้ว (ขวามือ)
ตัวเกมที่ Build แล้ว เพื่อนเปิดเล่นได้เลยไม่ต้องใช้ Unity
มีโหมด Spectate ดูผู้ทดสอบเล่นได้โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้เล่น
Feedback ที่ได้แล้ว
ดูแค่ในล็อบบี้ ยังเข้าใจยากว่าต้องทำอะไร และอะไรคืออะไร
โซนจำลองในล็อบบี้ยังอธิบายไม่พอ
รสชาติป๊อปคอร์นไม่มีอะไรบอกว่าอันไหนคืออันไหน
ไม่มีภาษาไทยเลย
Notes: อาจารย์อยากเห็นการส่งเกมให้คนอื่นเล่นแล้วเก็บ Feedback ตอนนี้ยังทดสอบเต็มรูปแบบไม่ได้เพราะเพื่อนยังไม่ว่าง แต่ได้ Feedback เบื้องต้นแล้ว 4 ข้อ ล็อบบี้ยังอธิบายไม่พอ รสชาติป๊อปคอร์นแยกไม่ออก และไม่มีภาษาไทย

## Slide 4
ลูปการเล่นทั้งด่าน + หน้าสรุปผล
เริ่มด่าน ทำ Task หนี แล้วดูผล ครบในรอบเดียว
ก้องกิดากร
1
00:00 เริ่มคืน
1 ชม. ในเกม = 2.5 นาที (ตอนทดสอบตั้งให้สั้นลง)
2
ทำ Task ให้ครบ
2 โซน: บอร์ดป๊อปคอร์น 4 รายการ และบอร์ดตั๋ว 6 รายการ
3
06:00 ประตูเรืองแสง
เปิดเมื่อทุกโซนเสร็จ และถึง 06:00
4
06:00 – 07:00
ผีออกล่า 07:00 ใครยังอยู่ข้างใน = ตาย
5
หน้าสรุปผล
หนีรอด / ตาย / ล้มกี่ครั้ง / Task / เงิน
เงินและผลลัพธ์
รอด: จำนวน Task ของตัวเอง × 10
ตาย: ได้ 10 เป็นค่าปลอบใจ
รายชื่อผู้เล่น: ยังเล่นอยู่ / หนีแล้ว / ตาย / ออกไป
ล้มอยู่ได้ 1 ชั่วโมงในเกม ให้เพื่อนมาชุบ
ทำไมถึงสำคัญ
เป็นครั้งแรกที่เกมมีจุดเริ่ม จุดจบ และผลลัพธ์ครบ
เงินที่ได้ เอาไปซื้อของในร้านค้าที่ล็อบบี้
คนที่จบแล้วยังคุยกันได้ แต่ไม่รบกวนคนที่ยังเล่นอยู่
ไฟล์: MatchDirector.cs, ZoneTaskList.cs, ExitPoint.cs, MatchHUD.cs, MatchResultsUI.cs
Notes: ตอนนี้เล่นได้ครบหนึ่งด่าน เริ่ม 00:00 ทำ Task ให้ครบทั้ง 2 โซน 06:00 ประตูเรืองแสง หนีให้ทันก่อน 07:00 จบแล้วมีหน้าสรุปผล เงินที่ได้เอาไปซื้อของที่ร้านค้าในล็อบบี้

## Slide 5
ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า กฎไอเทม และเครื่องมือทดสอบ
ก่อนเริ่มเกม ผู้เล่นมีตัวละครเดินในล็อบบี้
ก้องกิดากร
ล็อบบี้ + ร้านค้า
ซื้อวิทยุ 100 ที่ร้านค้า (ไม่ฟรีแล้ว)
จุดฝึกป๊อปคอร์น + ขายตั๋ว ที่ทำพลาดก็ไม่เสียอะไร และทำสำเร็จก็ไม่ได้ Currency
ป้ายวิธีเล่น + ป้าย “กด L ปิดไฟ”
กระดานล็อบบี้
ลูกทีมกด E = Ready, Host กด E = Start
Host กด E ค้าง 1.5 วิ ที่ชื่อ = เตะ
คนที่ถูกเตะกลับเข้าห้องได้
กฎของไอเทม
ตาย = ของตกให้เพื่อนเก็บ
รอด = ของที่ถือออกมาเป็นของเรา
ของซ้ำ = Spare ไว้ส่งให้เพื่อน
ออกกลางด่าน = เสียของเหมือนตาย
แผงโกง F1 (Development Build)
เงิน, อมตะ, บินทะลุ, ข้ามเวลา, ทำบอร์ดครบ, หยุดผี
คำสั่งที่กระทบทุกคน ส่งให้ Server ตัดสิน
โหมด Spectate (Development Build)
เข้าดูห้องได้แม้ห้องเต็มหรือกำลังเล่น ไม่มีใครเห็น
ตามผู้เล่นด้วย E / Q, กดเมาส์ซ้ายค้างเพื่อพูด
ไฟล์: LobbyBuilder.cs, LobbyBoard.cs, ShopUI.cs, PlayerInventory.cs, DevCheatPanel.cs, DevSpectatorCamera.cs
Notes: ล็อบบี้มีตัวละครเดินได้ ซื้อของ ฝึกมินิเกม และกด Ready หรือ Start ที่กระดาน ไอเทมมีกฎชัดเจน ตายแล้วของตกให้เพื่อน รอดแล้วของที่ถือออกมาเป็นของเรา และมีเครื่องมือทดสอบ 2 อย่าง คือแผงโกงกับโหมด Spectate

## Slide 6
เสียง: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์ และกู้ผีออนไลน์และ ผีไล่ตีคนที่ตีไม่ได้
เสียงพูดสะอาดขึ้น และผีรู้ได้ว่าใครเสียงดังเกินไป
ก้องกิดากร
ลดเสียงรบกวน
ตัดเสียงพัดลม / เสียงซ่า (~12 dB ตอนทดสอบ)
Noise Gate: เสียงคลิกคีย์บอร์ดสั้นกว่า 30 ms ไม่ผ่าน
เปิด/ปิด และปรับระดับได้ในหน้าตั้งค่า (แบบแท็บ)
มิเตอร์เสียง
MIC = เสียงพูดจริง, GAME = เดิน / วิ่ง / วิทยุ
ส่งให้ Server ~10 ครั้ง/วินาที
ผีในที่มืดรู้ได้ว่าใคร “ดังเกินไป”
กู้ผีออนไลน์ และ ผีไล่ตีคนที่ตีไม่ได้ (1 ต.ค.)
ไฟล์ผีเวอร์ชันเล่นคนเดียวถูก Pull เข้ามาทับ: ผี 2 ตัว ไฟดับแค่ Host ไม่มีดาเมจ
กู้ Multiplayer ของ Week 4 กลับมา
รวมฟีเจอร์ใหม่ของนนพัทธ์: เข้าใกล้ 3 ม. หรือเสียงดัง = ผีรู้ตัว
ผีไม่ไล่คนที่หนีไปแล้ว และคนที่ล้มอยู่
ไฟล์: VoiceNoiseProcessor.cs, PlayerNoise.cs, NoiseMeterHUD.cs, GhostManager.cs, TimedGhost.cs
Notes: ไมค์ราคาถูกทำให้เสียงคีย์บอร์ดดัง ผมทำระบบลดเสียงรบกวนและ Noise Gate และมิเตอร์เสียงที่ส่งให้ Server เพื่อให้ผีรู้ว่าใครเสียงดังเกินไป อีกเรื่องคือไฟล์ผีเวอร์ชันเก่าถูก Pull เข้ามาทับ ผมกู้ระบบออนไลน์ของผีกลับมาและรวมฟีเจอร์ใหม่ของนนพัทธ์เข้าไป

## Slide 7
บั๊กใหญ่ของสัปดาห์: ไมค์ทำเกมกระตุก
Major Bug — เจอตอนตรวจโค้ดทั้งโปรเจค แก้แล้ว
ก้องกิดากร
ผู้เล่นเจออะไร
ไม่มีไมค์ / ไมค์ถูก Windows บล็อก / แอปอื่นใช้ไมค์อยู่ → เกมกระตุกทั้งด่าน
มีไมค์ปกติก็ยังสะดุดเป็นพัก ๆ
สาเหตุ
เปิดไมค์ไม่ติด → ลองใหม่ทุกเฟรม (60+ ครั้ง/วินาที)
อ่านไมค์ทีไรสร้าง Array ใหม่ ~190 KB/วินาที → Garbage Collector หยุดเกม
วิธีแก้
ลองเปิดไมค์ใหม่ทุก 3 วินาที
อ่านไมค์ทีละ 256 ค่า ใช้ Buffer เดิมซ้ำ
ขยะหน่วยความจำ 0 byte ต่อเฟรม
60+ → 0.33
ครั้งที่ลองเปิดไมค์ / วินาที
~190 KB → 0
ขยะหน่วยความจำ / วินาที
Notes: บั๊กใหญ่ของสัปดาห์ที่ทีมจัดเป็น Major Bug เครื่องที่ไม่มีไมค์จะลองเปิดไมค์ใหม่ทุกเฟรมจนเกมกระตุก และการอ่านไมค์ยังสร้างขยะหน่วยความจำ 190 KB ต่อวินาที แก้แล้วให้ลองใหม่ทุก 3 วินาที และใช้ Buffer เดิมซ้ำ

## Slide 8
ตัวละคร: อนิเมชัน เสียงฝีเท้า และการชุบเพื่อน
ตัวละครดูเป็นธรรมชาติขึ้น ลอบเดินได้จริง และช่วยเพื่อนที่ล้มได้
อติโรจน์
ผู้เล่นและอนิเมชัน
ปรับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนท่าทาง
เพิ่มท่าเดินด้านข้าง และท่าย่อ
ปรับกล้องให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว
เสียงฝีเท้าและการลอบเดิน
เพิ่มเสียงเดิน
ปรับปุ่มย่อ
ขณะย่อ: ไม่มีเสียงฝีเท้า และไม่มีค่าเสียงเดินที่ระบบเกม (ผี) นำไปตรวจจับ
ชุบเพื่อนและสถานะตาย
กด E ค้างที่เพื่อนที่ล้ม เพื่อชุบ
ปรับระยะและมุมให้ใช้ง่ายขึ้น
ข้อความ + แถบความคืบหน้าติดตามตัวเพื่อน
ร่างผู้เล่นที่ตายไม่ชนกับใคร
เชื่อมกับงานส่วนอื่น
ย่อแล้วค่าเสียงเดินเป็น 0 → มิเตอร์เสียง GAME ไม่ขึ้น และผีในที่มืดไม่ได้ยิน
ชุบเพื่อนได้ภายในเวลาที่เพื่อนล้มอยู่ (1 ชั่วโมงในเกม) — ถ้าไม่ทันเพื่อนจะตาย
ไฟล์: PlayerMovement.cs, FirstPersonCamera.cs, PlayerFootsteps.cs, PlayerInteractor.Revival.cs, PlayerHealth.cs
Notes: งานของอติโรจน์ ตัวละครมีท่าเดินด้านข้างและท่าย่อ กล้องขยับตามการเคลื่อนไหว เพิ่มเสียงเดิน ขณะย่อจะเงียบและผีตรวจจับไม่ได้ และมีระบบชุบเพื่อน กด E ค้างพร้อมแถบความคืบหน้า

## Slide 9
มินิเกมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม
ขั้นตอนเตรียมและเสิร์ฟครบขึ้น เล่นด้วยกันหลายคนได้
อติโรจน์
1
รับออเดอร์
ลูกค้าสั่งได้หลายรายการ และรายการซ้ำ
2
เตรียมของ
ถังป๊อปคอร์น / แก้ว ตักจากแทงก์ ใส่รส
3
เครื่องดื่ม
เมนูใหม่: น้ำเปล่า, แฟนต้า, น้ำส้ม, เป๊ปซี่
4
เสิร์ฟ
ส่งของให้ลูกค้า (ลูกค้าผีต้องใส่ Ghost Favor)
ออนไลน์
ซิงก์ความคืบหน้าออเดอร์ระหว่างผู้เล่น — หลายคนช่วยกันทำออเดอร์เดียวกันได้
แทงก์ป๊อปคอร์นหมดแล้วต้องทำป๊อปคอร์นเติม (เครื่องทำป๊อปคอร์น)
จุดฝึกในล็อบบี้ใช้ระบบเดียวกันนี้ (ไม่ได้เงิน ไม่โดนดาเมจ)
ไฟล์: PopcornMinigameBootstrap.cs, PopcornNetSync.cs, PopcornOrderState.cs, PopcornPreparation.cs, PopcornRecipe.cs
Notes: มินิเกมป๊อปคอร์นของอติโรจน์ขยายขั้นตอนเตรียมและเสิร์ฟ เพิ่มเมนูเครื่องดื่ม 4 อย่าง ลูกค้าสั่งได้หลายรายการ และซิงก์ความคืบหน้าออเดอร์ระหว่างผู้เล่น

## Slide 10
ไอเทม การโยน และชุดตรวจสอบ
ส่งของให้เพื่อนได้จริง และมีชุดทดสอบช่วยกันระบบพัง
อติโรจน์
ระบบไอเทมและการโยน
กด Q = วางของ, กด Q ค้าง = ชาร์จแรงโยน
แถบแสดงแรงโยน
ของที่ตกพื้น กด E หยิบกลับได้
ปรับโมเดลวิทยุ
ผู้เล่นเห็นของที่เพื่อนถืออยู่ในมือ
การตรวจสอบระบบ
เพิ่มและปรับชุดตรวจสอบ: อนิเมชัน
การโยนไอเทม
ป๊อปคอร์น
ขายตั๋ว
แนวทางทดสอบการชุบเพื่อนระหว่าง Host และ Client
เชื่อมกับงานส่วนอื่น
ของที่ตกตอนผู้เล่นตาย ใช้ระบบหยิบของชุดเดียวกัน — เพื่อนเก็บต่อได้
ส่งวิทยุ (หรือ Spare) ให้เพื่อนได้ด้วยการโยน
ไฟล์: PlayerItemThrow.cs, ThrowChargeHUD.cs, WorldInventoryItem.cs, PlayerHeldItems.cs, WalkieTalkieVisual.cs
Notes: อติโรจน์ทำระบบวางและโยนของ กด Q ค้างเพื่อชาร์จแรง มีแถบแสดงแรง เก็บของกลับได้ และเห็นของที่เพื่อนถือ ระบบนี้ทำให้ส่งวิทยุให้เพื่อนได้จริง และมีชุดตรวจสอบอนิเมชัน การโยน ป๊อปคอร์น และขายตั๋ว

## Slide 11
ผีลงโทษที่จุดขายตั๋ว
ขายตั๋วผิด = ผีตัวใหม่ลอยสูงขึ้นทุกครั้ง
นนพัทธ์
1
ผีเกิดที่จุดขายตั๋ว
Server เป็นคนสร้าง (เล่นออนไลน์ได้)
2
ขายตั๋วผิด
ผีลอยสูงขึ้นทีละขั้น
3
ผิดครบ (ค่าเริ่มต้น 3 ครั้ง)
ผีโจมตีคนที่ขายผิด + ภาพตกใจเฉพาะคนนั้น
4
เกิดใหม่
ผีตัวใหม่มาแทนหลังจากนั้น 2 วินาที
ผีและระบบออนไลน์
เชื่อมผีตัวใหม่เข้ากับ Multiplayer
การเกิด การเคลื่อนที่ การโจมตี และภาพตกใจ ทำงานสัมพันธ์กับผู้ขายที่ทำผิด
ไฟล์: TicketGhostSpawner.cs, TicketPunisherGhost.cs
Notes: งานของนนพัทธ์ ผีลงโทษที่จุดขายตั๋ว ขายตั๋วผิดผีจะลอยสูงขึ้น ผิดครบ 3 ครั้งผีจะโจมตีคนที่ขายผิด และเห็นภาพตกใจเฉพาะคนนั้น และทำงานออนไลน์ได้

## Slide 12
ปัญหาที่เจอและวิธีแก้
หาสาเหตุให้เจอก่อน แล้วค่อยแก้
ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้
ผีพังหลัง Pull: ผี 2 ตัว ไฟดับแค่ Host | ไฟล์ผีเวอร์ชันเล่นคนเดียวเข้ามาทับ | กู้ระบบออนไลน์ของผี + รวมฟีเจอร์ใหม่
ถูกเตะแล้วตัวละครค้าง เข้าใหม่มีผู้เล่นซ้ำ | EOS ตัดการเชื่อมต่อแต่ไม่แจ้ง Mirror | แก้ EOS Transport ให้แจ้ง Mirror ทุกครั้ง
Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น แต่ได้ยินเสียง | Mirror ส่งของในฉากให้เฉพาะคนที่มีตัวละคร | ส่งของทั้งหมดให้ Spectate ตอนโหลดฉากเสร็จ
ผีตบคนที่ล้ม ไม่มีดาเมจ เสียรอบผีฟรี | ผีเช็คแค่คนตาย ไม่เช็คคนล้ม | ผีไม่ไล่ / ไม่ตบคนที่ล้ม
Notes: ปัญหาที่ทีมเจอสัปดาห์นี้ ที่ใหญ่คือไฟล์ผีเวอร์ชันเก่าถูก Pull เข้ามาทับ ทำให้ผีพัง และ Build ไม่ผ่านหลัง Merge เพราะ Unity ยังไม่ Compile ไฟล์ใหม่ บทเรียนคือ Pull แล้วต้องรอ Unity Compile และตรวจประวัติ Git ก่อนแก้ระบบ

## Slide 13
สรุปงาน Game Programming ทั้งหมดสัปดาห์นี้
28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026
1
ลูปการเล่นทั้งด่าน
00:00 – 07:00, บอร์ด Task, ประตูทางออก, หน้าสรุปผลและเงิน
ก้องกิดากร
2
ล็อบบี้ 3 มิติ + กฎไอเทม
ร้านค้า, จุดฝึก, กระดาน, เตะผู้เล่น, ของตกเมื่อตาย, Spare
ก้องกิดากร
3
เสียง + ผีออนไลน์ + เครื่องมือทดสอบ
Noise Gate, มิเตอร์เสียง, กู้ผี, แผงโกง F1, Spectate, Major Bug ไมค์
ก้องกิดากร
4
ตัวละคร
ท่าเดินด้านข้าง/ย่อ, เสียงฝีเท้า, ย่อแล้วเงียบ, ชุบเพื่อน
อติโรจน์
5
ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม
เมนูเครื่องดื่ม, สั่งหลายรายการ, ซิงก์ออเดอร์ระหว่างผู้เล่น
อติโรจน์
6
ไอเทมและการโยน + ชุดตรวจสอบ
ชาร์จแรงโยน, หยิบกลับ, เห็นของที่เพื่อนถือ, ชุดทดสอบ
อติโรจน์
7
ผีลงโทษที่จุดขายตั๋ว
ขายผิดครบ (ค่าเริ่มต้น 3 ครั้ง) = ผีโจมตีคนที่ขายผิด, เล่นออนไลน์ได้
นนพัทธ์
Head Programmer 21 commit · 15 สคริปต์ใหม่ · อติโรจน์ 6 งาน · นนพัทธ์ 1 งาน
Notes: สรุปงานทั้งหมดของทีมโปรแกรมสัปดาห์นี้ ขอบคุณครับ